Приложение № 2

к постановлению

администрации

МО ГО «Сыктывкар»

от 26.03.2018 № 3/851

ПЛАН

основных мероприятий по безопасному  прохождению  весеннего половодья

на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2018 году

| № п\п | Проводимые мероприятия | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение заседаний КЧС и ОПБ МО ГО «Сыктывкар» с рассмотрением вопросов жизнеобеспечения населения, пожарной безопасности, привлечения сил и средств Сыктывкарского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС, готовности объектов и организаций к безаварийной работе при прохождении весеннего половодья | До 15 апреля | Н.С. Хозяинова |  |  |
| 2 | Организация мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения в подтапливаемых и временно отрезаемых населенных пунктах | До 20 апреля | Н.С. Хозяинова |  |  |
| Управление по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара |  |  |  |  |  |
| 1 | Уточнение границ и площади возможных зон затопления населенных пунктов, объектов жизнеобеспечения, площадей сельскохозяйственных угодий, дорог, мостов, линий связи и электроснабжения | До 10 апреля | О.З. Атаманюк |  |  |
| 2 | Организация ежедневного сбора информации об обстановке по весеннему половодью и ее анализ | Постоянно | О.З. Атаманюк | С начала вскрытия рек до окончания весеннего половодья |  |
| 3 | Уточнение расчетов по первоочередному жизнеобеспечению населения в подтапливаемых населенных пунктах (продукты питания, товары первой необходимости, ГСМ, медикаменты и т.д.) | До 20 апреля | О.З. Атаманюк |  |  |
| 4 | Уточнение расчета привлекаемых сил и средств Сыктывкарского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС для предупреждения и ликвидации ЧС в период весеннего половодья | До 20 апреля | О.З. Атаманюк |  |  |
| 5 | Разработка и согласование схемы связи в звене ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара - силы постоянной готовности, плавсредства, организации и учреждения участвующие в обеспечении прохождения безопасного весеннего половодья | До 20 апреля | О.З. Атаманюк | Доведение схемы связи до служб и организаций в целях взаимодействия |  |
| 6 | Организация работы по привлечению добровольных противопожарных формирований к участию в тушении пожаров и ликвидации ЧС в отрезаемых и труднодоступных районах МО ГО «Сыктывкар» в период весеннего половодья | До 20 апреля | О.З. Атаманюк |  |  |
| 7 | Подготовка материалов к проведению заседания КЧС и ОПБ МО ГО «Сыктывкар» по вопросам жизнеобеспечения населения, пожарной безопасности, привлечения сил и средств Сыктывкарского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС, готовности объектов и организаций к безаварийной работе при прохождении весеннего половодья | До 10 апреля | О.З. Атаманюк | Доведение решения КЧС и ОПБ МО ГО «Сыктывкар» до исполнителей, в течение 3-х дней после проведения заседания |  |
| 8 | Подготовка материалов к проведению заседания эвакуационной комиссии МО ГО «Сыктывкар» | До 20 апреля | О.З. Атаманюк |  |  |
| 9 | Доведение до населения через СМИ мер безопасности в период вскрытия рек, мер пожарной безопасности, правил действий при угрозе и возникновении ЧС в ходе половодья | До 20 апреля | О.З. Атаманюк |  |  |
| 10 | Уточнение расчетов по эвакуации населения из подтопляемых районов (размещение, привлекаемый речной и автотранспорт и т.д.). Организация работы по размещению населения в пунктах временного размещения (ПВР) и т.д. (заключение соглашений с организациями) | До 20 апреля | О.З. Атаманюк |  |  |
| 11 | Проведение информирования населения через СМИ о развитии обстановки в период прохождения весеннего половодья, о действиях органов управления, сил и средств Сыктывкарского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС по предупреждению и ликвидации ЧС | С начала вскрытия рек до окончания весеннего половодья | О.З. Атаманюк |  |  |
| 12 | Проведение (участие) тренировок с силами постоянной готовности и звеньями Сыктывкарского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации ЧС в период весеннего половодья | До 20 апреля | О.З. Атаманюк |  |  |
| 13 | Подготовка проекта постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» о запрете выхода (выезда) на лед | До 1 апреля | О.З. Атаманюк |  |  |
| 14 | Подготовка проекта постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» о введении режима повышенной готовности (чрезвычайной ситуации) для органов управления и сил Сыктывкарского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС | По обстановке | О.З. Атаманюк | По решению КЧС и ОПБ МО ГО «Сыктывкар» |  |
| МКУ «ПАСС г.Сыктывкара» |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка плавсредств, оборудования и спасателей к выполнению задач в условиях весеннего половодья. Организация и обеспечения дежурства (создание запаса ГСМ) | До 25 апреля | К.В. Мажукин |  |  |
| 2 | Проведение разъяснительной работы среди населения о порядке действий в случае высокого подъема уровня воды в период весеннего половодья | До 20 апреля | К.В. Мажукин | м. Заречье, м. Сидор-Полой, п.Трехозерка, п.Выльтыдор, Лесозаводской мкр-н |  |
| 3 | Проведение подворового обхода и инструктажа населения, проживающего в муниципальном и частном жилом фонде о мерах пожарной безопасности в период весеннего половодья | До 20 апреля | К.В. Мажукин | м. Заречье, м. Сидор-Полой, п.Трехозерка, п.Выльтыдор, Лесозаводской мкр-н |  |
| Сыктывкарское отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РК» |  |  |  |  |  |
| 1 | # Контроль закрытия функционирования ледовых переправ | До начала ледохода | О.М. Торлопов |  |  |
| 2 | # Организация соблюдения мер безопасности населения при нахождении на ледовых переправах, водоемах, а так же соблюдения правил пользования маломерными плавсредстами на водных объектах | Постоянно | О.М. Торлопов |  |  |
| 3 | # Проведение лекций (бесед) в учреждениях образования, организация пропагандистской работы с населением по вопросам соблюдения мер безопасности при нахождении на тонком льду, воде, вблизи рек и водоемов, правил пользования маломерными плавательными средствами | До 20 апреля | О.М. Торлопов |  |  |
| 4 | # Подготовка плавсредств к навигации | До 25 апреля | О.М. Торлопов |  |  |
| 5 | # Проведение рейдов, патрулирований на водоемах при прохождении весеннего половодья | После ледохода и начала навигации | О.М. Торлопов |  |  |
| Управление ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и контроль изготовления и установки наплавных мостков и трапов в подтопляемых населенных пунктах (районах) | До 10 апреля | А.Г. Гонтарь |  |  |
| 2 | # Организация и контроль откачки стоков из выгребных ям муниципального жилого фонда в п. В. Максаковка, п.Краснозатонский, п.Седкыркещ, п.Трехозерка, п.Выльтыдор, м.Заречье, м. Сидор-Полой | До 10 апреля | А.Г. Гонтарь |  |  |
| 3 | Организация работы управляющих компаний и организаций, обслуживающих жилой фонд по реализации положений жилищного законодательства РФ в части проведения инструктажей с гражданами о мерах пожарной безопасности, распространением буклетов и памяток | До 10 апреля | А.Г. Гонтарь | К проведению инструктажей привлекать сотрудников ОНД г.Сыктывкара УНД и ПР ГУ МЧС России по РК в пгт. Седкыркещ, п. Выльтыдор, м. Заречье, м. Сидор-Полой, п. Трехозерка |  |
| 4 | Организация круглосуточного дежурства руководящего состава подрядных организаций, обслуживающих муниципальный жилой фонд и территории населенных пунктов, подпадающих в зону подтопления | До 25 апреля | А.Г. Гонтарь |  |  |
| 5 | Организация эффективной работы (очистка) ливневой канализации (трубопровода, колодцев, дождеприемников), дренажей, сточных канав на территории МО ГО «Сыктывкар» для отведения талых вод от зданий и сооружений | До 15 апреля | А.Г. Гонтарь |  |  |
| 6 | Организация вывоза мусора (бытовых отходов) с подтопляемых водой территорий, вывоза жидких и твердых бытовых отходов из социальных муниципальных учреждений | До 20 апреля | А.Г. Гонтарь |  |  |
| 7 | Организация контроля за работой объектов жизнеобеспечения на территориях населенных пунктов отрезаемых и подтапливаемых водой | Постоянно | А.Г. Гонтарь |  |  |
| 8 | Организация контроля за своевременным открытием отверстий водопропускных труб, удалением наледей у входных и выходных оголовков водопропускных труб, обустройством водоотводных канав, а также за мероприятиями по укреплению подведомственных дорог и мостов в районах подтопления | Постоянно | А.Г. Гонтарь |  |  |
| 9 | Разработка Плана проведения работ в населенных пунктах и территориях, подверженных подтоплению по установке и ремонту мостков, с определением ответственных, количества бригад, порядка завоза материалов, графиков проведения работ и т.д. | До 20 апреля | А.Г. Гонтарь | С начала установленных сроков проведения работ, указанных в Плане и до спада воды на территориях населенных пунктов – ежедневно представлять уточненную информацию в ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара до 10.00 текущих суток. |  |
| Сыктывкарское подразделение ГКУ РК «СПАС-Коми», Сыктывкарский ПСО СЗР ПСО МЧС России |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка плавсредств, спецоборудования и спасателей (водолазов) к выполнению задач в условиях весеннего половодья. Организация дежурства, создание запаса ГСМ | До 20 апреля | В.Б. Кудряшов Д.В. Пахомов |  |  |
| ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения РК» |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация завоза медикаментов, организация круглосуточного дежурства (откомандирование) медперсонала и бригад скорой помощи в отрезаемые водой населенные пункты. Направление в стационары ЛПУ г.Сыктывкара тяжело больных, беременных женщин, инвалидов | До 25 апреля | Е.Л. Борчанинова |  |  |
| 2 | Организация подготовки дополнительного коечного фонда на случай экстренной госпитализации больных в стационары ЛПУ г.Сыктывкара на период весеннего половодья | До 25 апреля | Е.Л. Борчанинова |  |  |
| 3 | Организация информирования населения подтопляемых населенных пунктов о графике работы медицинских учреждений в зоне подтопления | До 25 апреля | Е.Л. Борчанинова |  |  |
| Управление МВД России по г.Сыктывкару |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация круглосуточного дежурства (откомандирование) сотрудников УМВД России по г.Сыктывкару для обеспечения правопорядка в отрезаемых водой населенных пунктах | До 25 апреля | А.В. Спиридонов |  |  |
| Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение в учебных учреждениях с учащимися и сотрудниками дополнительных занятий по мерам безопасности в период схода льда на реках и водоемах. Организация комплекса мероприятий по обучению детей школьного возраста из отрезаемых населенных пунктов, проведение соответствующих согласований с родителями | До 20 апреля | О.Ю.Бригида |  |  |
| Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка мест к приему детей дошкольного возраста с приречных (подтапливаемых и отрезаемых водой) населенных пунктов, обеспечение их круглосуточного пребывания, проведение соответствующих согласований с родителями | До 25 апреля | Т.Е. Горбунова | При необходимости |  |
| Поселковые администрации МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация разъяснительной работы среди населения, рабочих и служащих организаций на подчиненных территориях о порядке действий в случае высокого подъема уровня воды в период весеннего половодья и мерах пожарной безопасности | До 30 апреля | Ю.А. Пелевин С.Н. Русецкая | пгт. Седкыркещ, п. Выльтыдор, п. Трехозерка |  |
| 2 | # Организация и проведение схода граждан с представителями администрации МО ГО «Сыктывкар», коммунальных служб, управляющих компаний по вопросам подготовки объектов ЖКХ, жилого фонда и обеспечения их нормального функционирования в период весеннего половодья и снеготаяния. | До 20 апреля | Ю.А. Пелевин С.Н. Русецкая | пгт. Седкыркещ, п. Выльтыдор, п. Трехозерка |  |
| 3 | # Контроль и организация взаимодействия органов управления и служб в ходе снеготаяния (возможного подтопления талыми водами жилого фонда и объектов социально-экономической инфраструктуры, нарушений условий жизнедеятельности населения) | В период снеготаяния | Ю.А. Пелевин С.Н. Русецкая В.А. Лученок | пгт. Седкыркещ, п. Выльтыдор, п. Трехозерка пгт.Краснозатонский, пгт.В. Максаковка |  |
| Управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |
| 1 | Уточнение наличия и организация завоза продовольствия и товаров первой необходимости (с учетом создания запасов на период весеннего половодья) в торговые точки | До 10 апреля | Л.В. Туркова | пгт. Седкыркещ, м. Заречье, п.Трехозерка, п.Выльтыдор |  |
| 2 | Организация завоза питьевой воды (в т.ч. бутилированной) в подтопленные населенные пункты и территории для населения | В период половодья (при необходимости) | Л.В. Туркова | пгт. Седкыркещ, м. Заречье, м. Сидор-Полой, п.Трехозерка, п.Выльтыдор, Лесозаводской мкр-н |  |
| ПО «Южные электрические сети» Филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка готовности подведомственных объектов и электросетевого оборудования и объектов, выполнение сезонных регламентных работ до начала подтопления | До 20 апреля | Э.А. Денерт | Объекты на территории МО ГО «Сыктывкар» |  |
| 2 | # Организация дежурства и обеспечение готовности аварийных бригад для ликвидации возможных повреждений на сетях в период весеннего половодья | Постоянно | Э.А. Денерт |  |  |
| ОАО «Сыктывкарский водоканал» |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка готовности оборудования, объектов и систем водоснабжения и водоотведения, проверка подведомственных источников противопожарного водоснабжения, выполнение сезонных регламентных и ремонтных работ | До 25 апреля | К.Ю. Тимшин |  |  |
| 2 | Приобретение и организация завоза реагентов на ВОС и усиление контроля за работой водоочистных сооружений, за качеством воды в период весеннего половодья | До 25 апреля | К.Ю. Тимшин |  |  |
| 3 | Подготовка плавсредств, оборудования к навигации | До 20 апреля | К.Ю. Тимшин |  |  |
| Филиал ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГМС» |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация функционирования системы непрерывного наблюдения за гидрологической обстановкой на р.Вычегда, р.Сысола и своевременного информирования об угрозе резкого подъема уровня воды (ледовых заторов) ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара | С начала ледохода и до окончания половодья | О.Г. Козел | На территории МО ГО «Сыктывкар» |  |
| 2 | Выявление мест возможных заторов. Проведение анализа ледовой обстановки на водоемах и объемах снежного покрова | В период вскрытия рек | О.Г. Козел | р.Вычегда, р.Сысола на территории МО ГО «Сыктывкар» |  |
| Коми филиал ОАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка функционирования линий связи (абонентов) в отрезаемых и подтапливаемых водой населенных пунктах | До 20 апреля | А.С. Хуциев | пгт. Седкыркещ, п. Выльтыдор, м. Заречье, п. Трехозерка |  |
| 2 | Обеспечение бесперебойной телефонной связью населенных пунктов | В период половодья | А.С. Хуциев | на территории МО ГО «Сыктывкар» |  |
| МКП «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мероприятий по укреплению подведомственных дорог и мостов в районах подтопления | до 25 апреля | В.В. Лазуренко | На обслуживаемых участках и территориях |  |
| 2 | # Обеспечение своевременного открытия отверстий водопропускных труб, удаление наледей у входных и выходных оголовков водопропускных труб, обустройство водоотводных канав | С учетом метеоусловий | В.В. Лазуренко | На обслуживаемых участках и территориях |  |
| МКП «Жилкомсервис» |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка готовности оборудования и объектов уличного освещения, выполнение сезонных регламентных и ремонтных работ. Обеспечение уличного освещения в подтопляемых населенных пунктах | До 25 апреля | Д.И. Муллаянов | п. Выльтыдор, м. Сидор-Полой, п. Трехозерка, м. Заречье |  |
| 2 | # Установка дополнительных светильников в местах подтопления (по согласованию с поселковыми администрациями). | До 25 апреля | Д.И. Муллаянов | пгт. Седкыркещ, п. Выльтыдор, м. Заречье, п. Трехозерка |  |
| 3 | Подготовка плавсредств, оборудования к навигации. Организация круглосуточного дежурства плавсредств, создание запаса ГСМ. Прохождение речного регистра | До 25 апреля | Д.И. Муллаянов | Организация круглосуточного дежурства плавсредств: м. Алешино, ул. Кутузова |  |
| 4 | Проведение мероприятий по ограничению движения и по закрытию обслуживаемых ледовых переправ и понтонного моста через р.Сысола | ### С учетом метеоусловий | Д.И. Муллаянов | м. Алешино, ул. Кутузова мкр-н Орбита |  |
| 5 | Проведение обследования ливневых сетей и водопропускных труб, колодцев, дождеприемников), дренажей, сточных канав для приема талых вод. Проведение работ по их оттаиванию, очистке и промывке | До 25 апреля | Д.И. Муллаянов |  |  |
| МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |
| 1 | Завоз топлива на котельные в отрезаемые водой населенные пункты до закрытия ледовых переправ | До 15 апреля | В.Л. Даценков | пгт. Седкыркещ, |  |
| 2 | Проверка готовности оборудования и объектов теплоснабжения, выполнение сезонных регламентных работ до начала подтопления | До 15 апреля | В.Л. Даценков |  |  |
| 3 | Проверка готовности подведомственных систем водоснабжения и водоотведения, проведение регламентных и ремонтных работ | До 20 апреля | В.Л. Даценков |  |  |
| Сыктывкарские тепловые сети Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка готовности оборудования и объектов, выполнение сезонных регламентных работ до начала подтопления | До 20 апреля | Я.С. Гусейнов |  |  |
| ООО «СГснаб» |  |  |  |  |  |
| 1 | Завоз природного (сжиженного) газа в отрезаемые водой населенные пункты. Создание необходимого запаса газа в групповых установках и на складе обмена баллонов до установления транспортного водного сообщения | До 15 апреля | А.А. Глуховской | пгт. Седкыркещ |  |
| ФГКУ «1-й отряд ФПС по Республике Коми», 11 отряд ППС ГКУ РК «УППС и ГЗ» |  |  |  |  |  |
| 1 | Уточнение потребности и организация обеспечения противопожарной техникой, личным составом, пожарно-техническим вооружением населенных пунктов, отрезаемых в период весеннего половодья. Уточнение расчетов по привлечению дополнительных сил Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона Республики Коми в случае необходимости в населенные пункты, отрезаемые в период весеннего половодья. | До 20 апреля | В.С. Коренев М.Р. Сергеев | пгт. Седкыркещ, п. Выльтыдор, п. Трехозерка, м. Заречье, м.Сидорполой |  |
| 2 | Проведение контроля за состоянием источников противопожарного водоснабжения (ПГ, ПВ), при выявлении недостатков оперативно уведомлять балансосодержателей для принятия мер по приведению источников в нормативное состояние. Проведение проверки готовности ДПФ в населенных пунктах попадающих в зону подтопления (отрезаемых водой). | До 20 апреля | В.С. Коренев М.Р. Сергеев | пгт. Седкыркещ, п. Выльтыдор, п. Трехозерка, м. Заречье, м.Сидорполой |  |
| ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка готовности оборудования, объектов и систем водоснабжения и водоотведения, проверка подведомственных пожарных гидрантов, выполнение сезонных регламентных и ремонтных работ | до 10 апреля | Д.В. Дмитриев | Эжвинский р-н |  |
| 2 | Проведение очистки канализационных коллекторов, труб и колодцев и трубопровода ливневой канализации, ливнеперехватов | До 15 апреля | Д.В. Дмитриев | Эжвинский р-н |  |
| 3 | Подготовка резерва необходимых технических средств, противопожарного оборудования, ГСМ, стройматериалов, реагентов | До 10 апреля | Д.В. Дмитриев | Эжвинский р-н |  |
| 4 | Усиление контроля за работой фильтроочистных сооружений водопровода и качеством воды | В период половодья и снеготаяния | Д.В. Дмитриев | Эжвинский р-н |  |
| 5 | Подготовка плавсредств и оборудования к навигации. Организация дежурства плавсредств. Прохождение речного регистра | До 20 апреля | Д.В. Дмитриев | Эжвинский р-н |  |